企业管理系统软件开发项目合同

第一条 项目概况

项目名称：企业管理系统软件开发项目。

项目内容：乙方根据甲方书面确认的需求，完成系统设计、程序开发、数据库搭建、接口联调、测试、部署上线、培训、文档交付及质保维护等工作。

项目目标：实现用户权限管理、客户管理、合同管理、订单管理、财务统计、数据报表及后台管理等功能，并保证系统具备稳定运行、数据准确、安全可控、可维护及可二次开发能力。

开发周期：总周期为90个自然日，自本合同生效、甲方支付首期款且甲方已提供项目启动所需基础资料之日起计算。乙方应在前述条件全部满足后2个工作日内书面确认启动日。

乙方应确保具有完成本项目所需的技术能力、人员配置和履约能力，并独立完成本合同项下义务。

第二条 项目范围、需求确认与变更

项目范围以甲方通过盖章文件、电子邮件、企业微信、钉钉等书面形式确认的需求、原型、流程说明、功能清单及变更记录为准。

乙方应在项目启动后7个工作日内完成需求调研和需求澄清，并形成书面需求文件提交甲方确认。经甲方确认后，作为项目开发、交付和验收依据。

如甲方提出需求变更，乙方应在2个工作日内完成书面评估并反馈对功能、工期、费用的影响，双方书面确认后执行。

因乙方理解错误、遗漏、技术方案不当或未尽合理审查义务导致的返工、修改或延期，由乙方自行承担责任及费用。

未经甲方书面同意，乙方不得擅自缩减功能、调整实现方式、替换关键技术方案、引入收费依赖或改变交付标准。